ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе Хоперского сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Хоперского сельского поселения Тихорецкого района»

| Координатор подпрограммы |  | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | развитие систем водоснабжения и газоснабжения населенных пунктов Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
| Задачи подпрограммы |  | проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и газоснабжения на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого района; обеспечение своевременной выплаты межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Тихорецкий района на осуществление полномочий в целях решения вопроса местного значения по организации в границах поселения водоснабжения населения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | доля сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей соответствующего вида; доля отремонтированных водопроводных сетей от их общей протяженности |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2021 – 2023 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 19,9 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год –3,3 тыс. рублей; 2022 год – 3,3 тыс.рублей; 2023 год –13,3 тыс.рублей |

# 1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основные целью подпрограммы является развитие систем водоснабжения населенных пунктов Хоперского сельского поселения Тихорецкого района.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и газоснабжения  на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого района;

обеспечение своевременной выплаты межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Тихорецкий района  на осуществление полномочий в целях решения вопроса местного значения по организации в границах поселения водоснабжения населения.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в пункте 1 таблицы № 1 муниципальной программы Хоперского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и дорожного хозяйства».

Срок реализации подпрограммы 2021 - 2023 годы, этапы реализации не предусмотрены.

# 2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Хоперского сельского поселения Тихорецкого района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель |  | развитие систем водоснабжения и газоснабжения населенных пунктов Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  | обеспечение своевременной выплаты межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Тихорецкий района на осуществление полномочий в целях решения вопроса местного значения по организации в границах поселения водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Межбюджетные трансферты муниципальному образованию Тихорецкий района на осуществление полномочий в целях решения вопроса местного значения по организации в границах поселения водоснабжения населения и теплоснабжения населения |  | 2021 | 3,3 |  | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | исполнены полномочия по решению вопроса местного значения по организации в границах поселения водоснабжения населения | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2022 | 3,3 |  | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 13,3 |  | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 19,9 |  | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 2021 | 3,3 |  | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 3,3 |  | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 13,3 |  | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 19,9 |  | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 |  |  |

# 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 19,9 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год – 3,3 тыс. рублей;

2022 год – 3,3 тыс. рублей;

2023 год – 13,3 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Глава Хоперского сельского

поселения Тихорецкого района	                                                     С.Ю.Писанов