ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Хоперского сельского поселения

Тихорецкого района

от 16.10.2014 года № 129

(в ред.от 01.04.2015 года  № 50)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ХОПЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства»

на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Хоперского сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства»

на 2015-2017 годы

| Координатор муниципальной программы | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
| Участники муниципальной программы | не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы; подпрограмма «Благоустройство Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы; подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы |
|  | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы; |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг; совершенствование системы комплексного благоустройства Хоперского сельского поселения Тихорецкого района , создание комфортных условий проживания и отдыха населения; формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; эффективное использование энергетических ресурсов Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
| Задачи муниципальной программы | модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения Хоперского сельского поселения Тихорецкого района; продолжение развития отдельных систем водоснабжения, газоснабжения на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого района; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории поселения, контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц поселения, повышение общего уровня благоустройства поселения, повышение уровня комфортности проживания населения, улучшение экологической обстановки, формирование системы организации сбора и вывоза отходов, сохранение и развитие зеленых зон и озеленение территории поселения; улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения; выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Хоперского сельского поселения Тихорецкого района; повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов; обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств; создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого района; снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики поселения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем водоснабжения, в общей численности населения Хоперского сельского поселения Тихорецкого района; количество отремонтированных сетей наружного освещения; количество замененных уличных светильников; количество проведенных мероприятий по благоустройству территории; количество проведенных мероприятий по озеленению территории; количество отремонтированных дорог; количество установленных и замененных дорожных знаков; снижение потерь электроэнергии |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок с 2015г. по 2017 г., этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 8826,8 тыс.рублей, в том числе на: 2015 год- 4546,8 тыс.рублей;. 2016 год- 2105,0 тыс.рублей. 2017 год- 2175,0 тыс.рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | контроль за выполнением программы осуществляет администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Сложившаяся ситуация  в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития Хоперского сельского поселения Тихорецкого района. Основными проблемными вопросами Хоперского сельского поселения Тихорецкого района по обеспечению водой потребителей является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, водонапорных башен).

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов поселения. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Снабжение населения электроэнергией является важной жилищно-коммунальной сферой Хоперского сельского поселения Тихорецкого района и  играет важную социальную, экономическую и экологическую роль в жизни поселения. Существующая инфраструктура энергоснабжения в Хоперском сельском поселении Тихорецкого района является результатом значительных капиталовложений предшествующих поколений и предназначена обеспечивать жизнедеятельность человека на протяжении длительного времени при условии постоянного поддержания ее в надлежащем состоянии.

Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципального района. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети поселения при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее время  приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Наиболее распространенными причинами совершения ДТП являются пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в жилищно-коммунальном комплексе Хоперского сельского поселения Тихорецкого района требует использования программно-целевого метода.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Целями муниципальной программы являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

совершенствование системы комплексного благоустройства Хоперского сельского поселения Тихорецкого района , создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения;

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

эффективное использование энергетических ресурсов Хоперского сельского поселения Тихорецкого района  и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам.

2.2. Задачами Программы являются:

модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения Хоперского сельского поселения Тихорецкого района;

продолжение развития отдельных систем водоснабжения, газоснабжения на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого района;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории поселения, контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения  улиц поселения, повышение общего уровня благоустройства поселения, повышение уровня комфортности проживания населения, улучшение экологической обстановки, формирование системы организации сбора и вывоза отходов, сохранение и развитие  зеленых зон и озеленение территории поселения;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Хоперского сельского поселения Тихорецкого района;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов;

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств;

создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого района;

снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики поселения.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Статус* | ед. изм. | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем водоснабжения, в общей численности населения Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 3 | % | 98 | 100 | 100 |
| 1.2 | количество отремонтированных сетей наружного освещения | 3 | км | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | количество замененных уличных светильников | 3 | шт | 20 | 20 | 20 |
| 1.4 | количество проведенных мероприятий по благоустройству территории | 3 | ед | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 |
| 1.5 | количество проведенных мероприятий по озеленению территории | 3 | ед | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |
| 1.6 | количество отремонтированных дорог | 3 | км | 2 | 2 | 2 |
| 1.7 | количество установленных и замененных дорожных знаков | 3 | шт | 5 | 5 | 5 |
| 1.8 | снижение потерь электроэнергии | 3 | % | с70 до 65 | с 65 до 60 | с 60 до 55 |

3- показатели рассчитываются прямым счётом

Общий срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2017 годы, в том числе:

подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Хоперского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы»;

подпрограмма «Благоустройство Хоперского  сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы»;

подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на 2015-2017 годы»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы.

3.Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, содержащих взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы. В рамках подпрограммы запланированы мероприятия, предусматривающие повышение уровня качества услуг по водоснабжению Хоперского сельского поселения Тихорецкого района. Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены мероприятия Подпрограммы, являются повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества.

Подпрограмма «Благоустройство Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы. В рамках подпрограммы запланированы мероприятия, направленные на успешное развитие экономики поселения и улучшение условий жизни населения. Комплексное решение проблем по благоустройству окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы. В рамках подпрограммы запланированы мероприятия, направленные на формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении ,повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы основной целью, которой является эффективное использование энергетических ресурсов Хоперского сельского поселения Тихорецкого района  и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам. В рамках подпрограммы запланированы мероприятия, предусматривающие сокращение потерь электроэнергии.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2017 годы за счет средств местного бюджета составляет 8826,8 тыс.рублей, в том числе:

2015 год – 4546,8 тыс.рублей;

2016 год – 2105,0 тыс.рублей;

2017 год – 2175,0 тыс.рублей;

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета по каждой подпрограмме муниципальной программы представлены в нижеследующей таблице.

| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета по подпрограммам, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2. | «Благоустройство Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы | 1932,0 | 622,0 | 645,0 | 665,0 |
| 3. | «Развитие дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы | 5764,8 | 3614,8 | 1050,0 | 1100,0 |
| 4. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы | 230,0 | 10,0 | 110,0 | 110,0 |
| Итого по муниципальной программе: |  | 8826,8 | 4546,8 | 2105,0 | 2175,0 |

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2014 году.

Объемы ассигнований из местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджете на очередной финансовый год.

5.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года и проводится в соответствии с постановлением администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 16 сентября 2014 года №111 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Хоперского сельского поселения Тихорецкого района».

- 6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

- Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы на официальном сайте;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

- Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Хоперского сельского поселения Тихорецкого района.

Глава Хоперского сельского

поселения Тихорецкого района	                                                     С.Ю.Писанов